Совет Подгорносинюхинского сельского поселения

Отрадненского района

Восемнадцатая сессия

(1I созыв)

РЕШЕНИЕ

от 28.02.2011 год                                                                             № 62

ст. Подгорная Синюха

Об утверждении «Муниципальной целевой программы «Развитие и реконструкция (ремонт) систем наружного освещения Подгорносинюхинского сельского поселения Отрадненского района» на 2011 -2013гг

В целях повышения уровня оснащенности поселения системами наружного освещения, обеспечения надежности и договоренности их работы, а также снижения бюджетных расходов на оплату электроэнергии.

Совет Подгорносинюхинского сельского поселения Отрадненского района р е ш и л:

1. Утвердить муниципальную целевую программу «Развитие и реконструкция (ремонт) систем наружного освещения   Подгорносинюхинского сельского поселения Отрадненского района» на 2011-2013 гг (прилагается).

2. Рекомендовать администрации Подгорносинюхинского сельского поселения Отрадненского района:

1) предусмотреть в бюджет Подгорносинюхинского сельского поселения средства  на финансирование мероприятий на указанную программу;

2) Осуществить финансирование расходов на реализацию указанной программы в пределах средств утвержденных в бюджет Подгорносинюхинского сельского поселения на 2011 год.

3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на комиссию по бюджету и контролю Симоняк).

4. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.

Глава Подгорносинюхинского сельского

поселения Отрадненского района                                                    О.В. Подсекина

ПРИЛОЖЕНИЕ

УТВЕРЖДЕНА

решением Совета

Подгорносинюхинского сельского

поселения Отрадненского района

от 28.02.2011 г.№62

Муниципальная целевая программа «Развитие и реконструкция (ремонт) систем наружного освещения Подгорносинюхинского сельского поселения Отрадненского района» на 2011 -2013гг

Паспорт муниципальной целевой программы «Развитие и реконструкция (ремонт) систем наружного освещения Подгорносинюхинского сельского поселения Отрадненского района» на 2011 -2013гг

Наименование программы                               муниципальная целевая программа

«Развитие и реконструкция систем

наружного освещения

Подгорносинюхинского сельского

поселения Отрадненского района»

на 2011 -2013гг (далее Программа)

Основной разработчик                                      администрация Подгорносиню-

программы                                                         хинского сельского поседения

Отрадненского района

Заказчик Программы                                        администрация Подгорносиню-

хинского сельского поседения

Отрадненского района

Исполнители мероприятий                              администрация Подгорносиню-

хинского сельского поседения

Отрадненского района

Цель Программы                                               обеспечение качественного и

высокоэффективного наружного

освещения поселения

Задачи Программы                                           повышение уровня оснащенности

населенных пунктов системами

наружного освещения на основе

комплексного подхода к

проектированию и строительству новых и реконструкции существующих установок систем уличного освещения обеспечение надежности и долговечности работы систем наружного освещения бюджетных расходов на оплату электроэнергии повышение уровня комфортности проживания населения, снижение обстановки создание безопасных условий дорожного движения в населенных пунктах улучшение экологической обстановки

Срок реализации программы                       2011 год

Источники финансирования                       средства бюджета Подгорносиню-

программы                                                     хинского сельского поселения Отрадненского района, краевой бюджет предусмотренные на финансирование программы

Органы, осуществляющие                           комиссия по бюджету и контролю

контроль за исполнением

программы

Раздел 2. Перечень мероприятий Программы, объемы и источники их финансирования

| № п/п | Мероприятия | Сроки исполнения | Объем финансирования (тыс.руб.) | Источник финансирования |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Проведение реконструкции (ремонта) объектов наружного освещения поселения | 2011 год | 100,0 | Бюджет Подгорносинюхинского сельского поселения Отрадненского района |
| 2 | Проведение реконструкции (ремонта) объектов наружного освещения поселения | 2011 год | 100,0 | Краевой бюджет |

Глава Подгорносинюхинского сельского

поселения Отрадненского района                                             О.В. Подсекина