РОССИЙСКАЯ  ФЕДЕРАЦИЯ

СОВЕТ ПОДГОРНОСИНЮХИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ОТРАДНЕНСКОГО РАЙОНА

ШЕСТАЯ  СЕССИЯ

(2 СОЗЫВ)

Р Е Ш Е Н И Е

от _______________                                                                        № _____

ст. Подгорная  Синюха

Об утверждении  плана  по благоустройству Подгорносинюхинского сельского поселения  на 2010 год

Совет  Подгорносинюхинского  сельского  поселения  Отрадненского района  Р Е Ш И Л:

1. Утвердить план по благоустройству Подгорносинюхинского сельского поселения на 2010 год (приложение)

2.Контроль  за  исполнением  настоящего решения  возложить на комиссию  по вопросам экономики, бюджета, инвестиций и  контролю  (Малахова).

3.Настоящее решение вступает в силу  с момента принятия.

Глава Подгорносинюхинского

сельского поселения Отрадненского

района                                                                                              О.В.Подсекина

ПРИЛОЖЕНИЕ

Утвержден

решением Совета Подгорносинюхинского

сельского поселения Отрадненского района

от ____________              № _______

План

по благоустройству Подгорносинюхинского сельского поселения  на 2010 год

| Наименование мероприятий | Исполнитель работ | Срок исполнения | Источник финансирования |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | местный бюджет | краевой бюджет |
| Ремонт дороги по ул. Почтовая от№19 до №29 | Отрадненское ДРСУ | 2 -3 кв. | 11 т.р. | 197 т.р |
| Ямочный ремонт по ул. Речная, Садовая и Школьная | Отрадненское ДРСУ | 2 -3 кв. | 80 т.р | - |
| Ремонт уличного освещения по ул. Шоссейная | ОАО «Агропромэнерго» | 2 кв. | 24 т.р | 24 т.р |
| Восстановление уличного освещения | по договорам участок ОРЭС | 2-4 кв. | 17 т.р | - |
| Установка памятника на кладбище в х. Солдатская Балка | По договору | 2 кв. апрель | 10 т.р | - |
| Ремонт колодцев(2) | По договору | 2 кв. | 2 т.р | - |
| Капитальный ремонт водопровода в х. Солдатская Балка | ООО ОВХ «Отрадненское» | 2-3 кв. | 500 т.р | - |

Глава Подгорносинюхинского сельского

поселения Отрадненского района                                                                О.В.Подсекина